## Slide 1: Правила взаимодействия в команде разработчиков
Проект: создание информационной системы
Хасанов Ильмир Фанилович, группа 3424А

## Slide 2: Выбор метода организации работы
Waterfall — отвергнут: требования будут меняться
Scrum — короткие итерации, регулярное демо заказчику
Kanban — непрерывный поток мелких задач, WIP-лимиты
Итог: Scrumban — Scrum-итерации + Kanban-доска для потока задач

## Slide 3: Правила: распределение обязанностей
Одна задача — один ответственный
Приоритетами управляет только Product Owner
Архитектура и код-ревью — за ведущим разработчиком
Решения фиксируются в wiki, а не «в чате»

## Slide 4: Правила: коммуникация
Стендап 15 минут каждый день
Вопросы — в общем чате, ответ виден всем
Блокирующая проблема озвучивается сразу
Устные договорённости дублируются текстом в задаче

## Slide 5: Правила: управление версиями
main защищена: изменения только через pull request
Ветка на задачу: feature/<номер>-<тема>
Слияние — после код-ревью и зелёных автотестов
Код по PEP 8, проверка линтером перед PR

## Slide 6: Правила: работа с задачами
Доска: запланировано → в работе → на проверке → готово
Готово = протестировано + прошло ревью (Definition of Done)
WIP-лимит: не более 2 задач в работе на человека

## Slide 7: Отслеживание и корректировка правил
Ретроспектива раз в 2 недели: какие правила работают
Метрики: время задачи в работе, возвраты с ревью, просрочки
Владелец документа — Scrum Master
Документ версионируется в Git вместе с кодом

## Slide 8: Вывод
Правила покрывают цикл задачи: бэклог → разработка → main
Метод Scrumban соответствует характеру проекта
Правила регулярно пересматриваются — это живой инструмент